# Requerimientos del Proyecto

Proyecto: Asistente Comercial Omnicanal (Web + WhatsApp/Telegram)

Stack obligatorio: Python 3.11+, FastAPI, Qdrant, Langroid (en el requerimiento aparece como “langraid”), Frontend React + TypeScript.

Objetivo ejecutivo: Entregar un asistente comercial que responda e interactúe como IZA, con RAG sobre base de conocimiento en Qdrant, accesible por un chat web mínimo y al menos un canal de mensajería (WhatsApp Cloud o Telegram) totalmente funcional.

## 1. Alcance (MVP)

- Conversación asistida por IA (LLM) con grounding vía RAG sobre Qdrant.

- Canal de entrada: uno operativo en producción (elegir y priorizar): WhatsApp Cloud API o Telegram Bot API.

- Interfaz web mínima (React + TS) con una vista de chat para pruebas.

- Panel admin (solo lectura): vista para ver el listado de chats de usuarios (web/WA/TG), sin edición ni eliminación.

- Base de conocimiento (KB): definida en código (FAQ/Docs breves en archivos de configuración). No hay subida de archivos ni endpoints de ingestión en el MVP.

Fuera de alcance del MVPf (posible fase 2):

- Subida/gestión de archivos, OCR, panel admin con edición/moderación, analytics avanzadas, integraciones CRM/ERP, multi-tenant.

## 2. Entregables

- Repositorio con /backend (FastAPI) y /frontend (React+TS).

- API con endpoints:

  - POST /chat (chat por HTTP)

  - GET /health (salud)

  - Canal elegido:

    - WhatsApp: GET /whatsapp/webhook (verificación) y POST /whatsapp/webhook (mensajería), o

    - Telegram: POST /telegram/webhook.

- Qdrant: colección creada automáticamente; KB inicial cargada desde archivos de configuración/código.

- Frontend:

  - Chat mínimo (Vite + React + TS) apuntando a /chat.

  - Panel admin (solo lectura) con listado de chats (paginación/búsqueda simple).

- Documentación: README principal (arranque, .env, pruebas), diagrama lógico y este documento de requisitos.

- Pruebas: batería mínima de unit/integration y guía de pruebas manuales E2E.

## 3. Arquitectura y Tecnologías

- Backend: FastAPI (ASGI), Python 3.11+, cliente Qdrant, Langroid para orquestación del agente y RAG.

- Vector DB: Qdrant, colección company_kb.

- Embeddings: por defecto FastEmbed (intfloat/multilingual-e5-small), opción OpenAI Embeddings vía flag.

- LLM: por defecto OpenAI (configurable, fácilmente reemplazable).

- Mensajería: WhatsApp Cloud o Telegram (webhook). Soporte para ambos por configuración (activar uno en MVP).

- Persistencia mínima de chats: SQLite por defecto (puede migrar a PostgreSQL). Solo lectura desde panel admin.

- Frontend: React 18 + TypeScript, Vite.

Diagrama lógico (texto): Usuario ⇄ (Web/WhatsApp/Telegram) ⇄ Webhook/API FastAPI ⇄ Agente (Langroid) ⇄ Recuperación (Qdrant) ⇄ LLM ⇄ Respuesta ⇄ Usuario.

## 4. Requisitos Funcionales (RF)

### RF1 – Chat HTTP

- Endpoint: POST /chat con {message: string} → {reply: string}.

- Función: Responder consultas usando RAG con la colección configurada.

- Criterios de aceptación:

  - Responde a preguntas frecuentes definidas en la KB del repositorio.

  - Devuelve HTTP 200, JSON válido, y maneja errores (400/500) con mensajes claros.

### RF2 – Webhook WhatsApp (si se elige este canal)

- Endpoints:

  - GET /whatsapp/webhook para verificación del verify_token.

  - POST /whatsapp/webhook para recibir mensajes y responder con Graph API.

- Criterios:

  - Verificación correcta del webhook.

  - Al recibir texto, el asistente responde en la misma conversación.

  - Manejo de reintentos y autenticación (Bearer). Logs por cada mensaje.

### RF3 – Webhook Telegram (si se elige este canal)

- Endpoint: POST /telegram/webhook.

- Criterios:

  - Recepción de mensajes text y respuesta con sendMessage.

  - Manejo básico de comandos /start.

### RF4 – Panel Admin (solo lectura)

- Vista: listado de chats de usuarios (web/WA/TG).

- Campos mínimos: user_id/numero/chat_id, canal, último mensaje, actualizado_en, total_mensajes.

- Funciones: paginación, búsqueda por user_id/número, filtro por canal.

- Restricciones: sin crear/editar/eliminar; solo lectura.

### RF5 – KB y Recuperación

- Función: Buscar k-chunks relevantes (k configurable) en Qdrant y llevarlos al contexto del LLM.

- Criterios:

  - Top-k por similitud (cosine), tamaño de vector según modelo.

  - Parámetros (top_k, score_threshold) en config.

### RF6 – Sesión y Contexto

- Función: Mantener contexto corto por sesión (ID web / número WA / chat_id TG) en memoria de proceso.

- Criterios:

  - Máximo N turnos recientes (configurable) para reducir latencia y costo.

### RF7 – Prompting del Agente

- Función: System prompt con identidad comercial, tono cordial colombiano, y reglas de conversación.

- Criterios:

  - Presentación breve, resolución orientada a ventas/soporte.

  - Preguntas aclaratorias cuando falte info. Evitar alucinaciones.

### RF8 – Frontend mínimo

- Función: UI simple con caja de texto y mensajes; vista adicional de panel admin (solo lectura) para listado de chats.

- Criterios:

  - Funciona localmente con Vite y CORS habilitado.

## 5. Requisitos No Funcionales (RNF)

- Rendimiento: p95 < 2.5 s (HTTP) con contexto corto; p95 < 5 s en canales.

- Escalabilidad: Stateless en API; estado conversacional efímero. Listo para contenedores.

- Disponibilidad: 99% en demo; manejo de errores y timeouts con reintentos limitados.

- Seguridad: Variables sensibles en .env; verificación webhook; CORS, rate limit básico (si es factible), sanitización de inputs.

- Observabilidad: Logs JSON estructurados; trazas opcionales (OpenTelemetry) y métricas básicas (contadores por canal/errores).

- Calidad: Tipado estricto (mypy opcional), lint (ruff), formateo (black), tests con pytest.

## 6. Modelo de Datos (Qdrant)

- Colección: company_kb

- Vector: tamaño 384 (FastEmbed por defecto) o 1536+ (OpenAI) según configuración.

- Payload sugerido:

- {
  "text": "string",
  "source": "faq|doc|pdf|web",
  "title": "string",
  "lang": "es",
  "tags": ["ventas","politicas"],
  "created_at": "ISO-8601"
}

## 7. Contratos de API

### POST /chat

- Request: { "message": "string" }

- Response 200: { "reply": "string" }

- Errores: 400 (input inválido), 500 (server error).

### GET /whatsapp/webhook (opcional)

- Query: hub.mode, hub.verify_token, hub.challenge

- Response 200: hub.challenge (número)

### POST /whatsapp/webhook (opcional)

- Body: payload de Graph API (Meta) con mensajes text.

- Response 200: { "status": "sent" }

### POST /telegram/webhook (opcional)

- Body: update con message.text

- Response 200: { "status": "sent" }

### GET /admin/chats

- Query: page, limit, search, channel?=web|wa|tg

- Response 200:

- { "items": [{"user_id":"...","channel":"wa","last_message":"...","updated_at":"...","count":3}], "page":1, "total": 23 }

### GET /admin/chats/{id}

- Response 200: { "user_id":"...", "channel":"wa", "messages": [{"role":"user|assistant","text":"...","ts":"..."}] }

### GET /health

- Response 200: { "status": "ok" }

## 8. Configuración y Variables de Entorno

OPENAI_API_KEY=
USE_OPENAI_EMBEDDINGS=false
QDRANT_URL=http://qdrant:6333
QDRANT_COLLECTION=company_kb
EMBED_MODEL=intfloat/multilingual-e5-small
FRONTEND_ORIGIN=http://localhost:5173
# WhatsApp
WHATSAPP_VERIFY_TOKEN=
WHATSAPP_TOKEN=
WHATSAPP_PHONE_ID=
# Telegram
TELEGRAM_BOT_TOKEN=
PUBLIC_BASE_URL=

## 9. Flujo Conversacional (Lineamientos)

- Rol: Asistente comercial (presentación breve, útil, sin divagar, tono profesional cercano colombiano).

- Comportamiento: preguntar para aclarar; usar información recuperada; si no hay evidencia, responder con transparencia y proponer alternativas.

- Desescalado: si el usuario pide contacto humano, entregar instrucciones o correo genérico (configurable).

Prompt base (borrador):

- Identidad: asistente comercial de la empresa.

- Estilo: claro, conciso, orientado a resolver y vender sin presionar.

- Reglas: no inventar datos; basarse en KB; solicitar contexto faltante; español neutro Colombia.

## 10. Estrategia de Pruebas

- Unitarias: servicios de embeddings, Qdrant, formateo de prompts, validación de payloads.

- Integración: /chat con Qdrant stub; webhooks con payloads reales de ejemplo (fixtures).

- E2E manual: flujo completo en canal elegido + web.

Casos clave (mínimos):

WBS resumido

- Backend base (API, config, health)

- Qdrant + embeddings (KB en código)

- Agente Langroid + RAG

- Canal (WA o TG) webhook + envío de mensajes

- Front chat mínimo + panel admin (solo lectura)

- Pruebas (unit/integration/E2E)

- Observabilidad (logs), hardening básico

- Documentación y demo

## 12. Definition of Done (DoD)

Backend

Qdrant/RAG

Canal (elegido)

Frontend

Calidad

Entrega

## 13. Riesgos y Mitigación

- Latencia del LLM: usar modelo económico/rápido y contexto breve; caché opcional.

- Cambios de API (WA/TG): abstraer cliente y centralizar configuración.

- Datos pobres en KB: exigir ingesta mínima de FAQs/Docs antes de demo.

- Costo: limitar tokens; logs de consumo.

## 15. Estructura de Repositorio (sugerida)

assist-mvp/
├─ backend/
│  ├─ app/
│  │  ├─ main.py
│  │  ├─ config.py
│  │  ├─ routers/ (chat.py, whatsapp.py, telegram.py, ingest.py)
│  │  ├─ services/ (agent, qdrant, embeddings)
│  │  └─ models/
│  ├─ tests/
│  ├─ requirements.txt
│  └─ README.md
├─ frontend/
│  ├─ src/ (App.tsx, main.tsx)
│  ├─ vite.config.ts
│  └─ package.json
├─ docker-compose.yml
└─ README.md

## 16. Notas Finales

- “Langroid” se usará como nombre de la librería de agentes (en la solicitud aparece como “langraid”).

- El equipo debe priorizar WhatsApp o Telegram primero, y dejar parametrizado el segundo para fase posterior.

- Mantener el tono y guía de conversación orientados a un asistente comercial que responde, guía y no inventa.

La personalidad del modelo se va a basar en cuna personalidad medianamente sarcastica, satirica y que venda teclados que no sirven o que son muy flojos